JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK

FEDŐLAPJA

| Az előterjesztés címe, tárgya: | Előterjesztés a „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” bekerülési költségének emelkedése miatt szükséges többlet-önerő pénzügyi fedezetének biztosítására |
| --- | --- |
| Az előterjesztő megnevezése: | Dr. Szabó Tamás polgármester |
| Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja: | 2014. július 16. |
| Mellékletek száma: | 1 db |
| Mellékletek megnevezése: | Támogatási Szerződés 1. számú módosítása |
| Feladatot jelent: | Dr. Szabó Tamás polgármester |
| Véleményező bizottság: | VÜFB |
|  | PGTB |
| Egyéb véleményező szerv: | - |
| Előzetes szakmai vizsgálatot végző kabinettitkár neve, aláírása: | Dr. Vasas Richárd |
| A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja: | 2014. július 7. |
| Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása: | Dr. Mága Anita |
| Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: | nyílt |
| A zárt ülés elrendelésének indoka: | - |
| Az ügyirat iktatószáma: | PH/140-85/2014. |
| Előkészítésben résztvevők: | Lányi László, Simkó Ilona |

Jászberény Város Polgármestere

Előterjesztés

a „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” bekerülési költségének emelkedése miatt szükséges többlet-önerő pénzügyi fedezetének biztosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás Támogatási Szerződést kötött a „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projektje” (a projekt azonosítószáma: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070) (a továbbiakban: Projekt) megnevezésű beruházás megvalósítására.

A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során, a nyertes ajánlatok 35.812.361,- Ft-tal meghaladták a Támogatási Szerződésben az erre a célra betervezett összeget.

A Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás kérelmet nyújtott be az Irányító Hatósághoz a hiányzó 35.812.361,- Ft biztosítására.

Az Irányító Hatóság jóváhagyta a kérelmet, melynek alapján a Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának aláírására 2014. május 8. napján sor került.

Ily módon a Projekt elszámolható nettó összköltsége 1.817.659.824,- Ft-ról 1.853.472.185,- Ft-ra nőtt.

A Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása 6/4 pontjában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energia Hatékonyság Programokért Felelős Államtitkársága kifizetési feltételként írta elő, hogy a megnövekedett többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását igazolni kell.

A Támogatási szerződés 1. sz. módosítása szerint a projekt tervezett összes bekerülési költsége 1.853.472.185,- Ft, a támogatási intenzitás 85 %, a szükséges önerő mértéke 278.020.828,- Ft, melyhez a Jászberény Városi Önkormányzatnak 119.965.709,- Ft, Jászjákóhalma Község Önkormányzatának pedig 158.055.119,- Ft önerőt szükséges biztosítania.

Kérem ezért a T. Képviselő-testületet, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját forrás Jászberény Városi Önkormányzatára eső hányada – a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2012 (IV. 25.) határozatban megjelölt 117.647.974,- Ft összeggel szemben 119.965.709,- Ft – biztosítására irányuló kötelezettségvállalás tekintetében az Irányító Hatóság részére nyilatkozni szíveskedjék.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. szeptember 14-én megjelent közleménye szerint a Projekt kapcsán lehetőség nyílt a támogatási ráta utólagos felülvizsgálatára. Ennek érdekében a Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás 2014. március 19-én kezdeményezte a jelenlegi 85 %-os támogatási ráta mértékének emelését, és várja a támogatás intenzitásának növelésére irányuló kérelem elbírálását.

A kérelem kedvező elbírálása esetén valószínűsíthetően nemcsak a Jászberény Városi Önkormányzat által jelen előterjesztés alapján biztosítandó többlet-önerő tényleges felhasználásra nem lesz szükség, de – a magasabb összegű bekerülési költség ellenére – lehetőség nyílhat az önerő eredeti összegének mérséklésére is.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és azt követően az alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadását.

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

....... /2014. (VII. 16.) határozata

A „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” bekerülési költségének emelkedése miatt szükséges többlet-önerő pénzügyi fedezetének biztosításáról

- Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásban részesült Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás által benyújtott „Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges többlettel megnövelt saját forrás Jászberény Városi Önkormányzatára eső – a korábbi 117.647.974 Ft összeggel szemben 119.965.709 Ft – összegét a kivitelezés üteméhez igazítottan az önkormányzat adott évi költségvetésében tervezett rendelkezésre álló szabad forrásból biztosítja.

- A Képviselő-testület felhatalmazza a társulás Elnökét a határozat Irányító Hatóság felé történő benyújtására.

Határidő:	folyamatos

Felelős: 	Juhász Dániel, a Társulási Tanács elnöke

Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezetője

Erről értesül:

- Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás – Jászberény

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok

- Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai

- Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság tagjai

- PH Közgazdasági Iroda – helyben

- PH Városüzemeltetési Iroda – helyben

- Képviselő-testület valamennyi tagja

- Irattár

Jászberény, 2014. július 7.

Dr. Szabó Tamás s. k.

polgármester